# PHÂN CHIA VIỆC — ASYNC REQUEST (jQuery/JS)

Đề tài: Tìm hiểu Async Request (jQuery/JS) ứng dụng vào màn hình quản lý CRUD
Dự án: ats_springboot_se2035 (Spring Boot + Thymeleaf + SQL Server)

# 1. Tổng quan

Đề tài: Tìm hiểu Async Request (jQuery/JS) ứng dụng vào màn hình quản lý CRUD.

Cách chia: full-stack theo CRUD operation — mỗi thành viên làm cả backend lẫn frontend cho 1-2 thao tác.

Git: mỗi người 1 branch, 1 người merge tổng. Thứ tự merge: A → B → C.

Áp dụng trực tiếp lên trang /jobs (dashboard) + /jobs/detail (form) — KHÔNG làm trang demo riêng.

# 2. Quy ước chung

- Branch: feature/list-read (A), feature/create (B), feature/edit-delete (C)

- Merge thứ tự: A trước (tạo foundation) → B pull master rồi làm → C pull master rồi làm.

- File "nóng" (3 người cùng đụng): JobRestController.java — A tạo khung + 2 endpoint của A, B/C chỉ THÊM method vào, KHÔNG sửa method của nhau.

- Security đang tắt → AJAX POST/PUT/DELETE không cần CSRF token.

- JS tách file riêng (không inline) → dễ show code trong slide.

- JobResponse đang dùng trong JPQL "SELECT new ..." → KHÔNG được thêm field (gãy constructor). Dùng JobDto mới cho API.

- DTO vs Entity: luôn trả JobDto/SkillResponse/DepartmentDto từ API, KHÔNG trả entity Job (lazy Set<JobSkill> + open-in-view=false → lỗi serialize).

# 3. Khung file đã tạo sẵn (skeleton)

Đã có khung với "TODO A" / "TODO B" / "TODO C" đánh dấu cho mỗi người:

## Backend

- dto/JobDto.java — DTO đầy đủ field (A)

- controller/JobRestController.java — 5 endpoint với TODO (A tạo khung, B/C thêm)

- controller/DepartmentApiController.java — TODO A

- controller/SkillApiController.java — đã hiện thực sẵn (A)

- exceptions/ApiExceptionHandling.java — @RestControllerAdvice trả JSON (B)

- services/JobService.java + JobServiceImpl.java — đã có stub updateJob (C) + stub toJobDto (A)

## Frontend

- static/dashboard-async.js — khung TODO A (list/search) + TODO C (delete)

- static/job-form-async.js — khung TODO B (create/dropdowns) + TODO C (edit)

- docs/presentation-outline.md — skeleton 9 slide

- docs/assignment.md — file phân việc (Markdown)

## Cần sửa (TV tự làm theo phần mình)

- templates/views/jobs/general_dashboard.html — đổi th:each → <tbody id> + tham chiếu JS (A + C)

- templates/views/jobs/job_detail.html — đổi form binding + tham chiếu JS (B + C)

# 4. Thành viên A — List + Read (full-stack)

Branch: feature/list-read | Merge ĐẦU TIÊN

## Backend

- JobServiceImpl.java: Hiện thực toJobDto(Job) → JobDto (đủ field: id, title, description, location, minSalary, maxSalary, deadline, jobType, status, departmentId, skillIds, publishedAt) [TODO A]

- JobRestController.java: Hiện thực GET /api/jobs?keyword= → List<JobDto> (gọi jobService.getAll(keyword) + map toJobDto) [TODO A]

- JobRestController.java: Hiện thực GET /api/jobs/{id} → JobDto (gọi jobService.getJobById(id) + map) [TODO A]

- DepartmentApiController.java: Hiện thực findAll() → map Department sang DepartmentDto (id + departmentName) [TODO A]

- SkillApiController.java: ĐÃ XONG (gọi skillService.findAll())

## Frontend

- general_dashboard.html: Bỏ th:each loop → <tbody id="jobTable"> rỗng; giữ search box nhưng đổi thành async (không submit form); thêm <script th:src="@{/dashboard-async.js}">; thêm <div id="toastContainer">; giữ nút "Create new"

- dashboard-async.js: Hiện thực loadJobs(keyword) + renderJobs(jobs) — cả jQuery $.getJSON + fetch async/await; bind search debounce 300ms; hiện thực handleApiError + toast (shared với C) [TODO A]

## Slide phụ trách

- Slide 2 — Tiến hoá XHR → jQuery → fetch → async/await

- Slide 4 (phần list) — cú pháp jQuery vs fetch (snippet load list từ code thật)

- Slide 6 — Cấu trúc code (shell → JS → API → Controller → Service → DB)

- Slide 7 — Xử lý lỗi async (@RestControllerAdvice, HTTP status, DTO vs entity)

## Test (A tự kiểm tra trước khi merge)

curl "http://localhost:8080/api/jobs"
curl "http://localhost:8080/api/jobs/1"
curl "http://localhost:8080/api/departments"
curl "http://localhost:8080/api/skills"
mvnw compile pass. Dashboard load list không reload, search hoạt động.

# 5. Thành viên B — Create (full-stack)

Branch: feature/create | Merge THỨ 2 (sau khi A merge xong, pull master)

## Backend

- JobRestController.java: Hiện thực POST /api/jobs — validate dto.title != blank + dto.deadline != null; map JobDto sang JobRequest; gọi jobService.createJob; trả ResponseEntity<JobDto> status 201 [TODO B]

- ApiExceptionHandling.java: Hiện thực validationError(MethodArgumentNotValidException) → 400 + {error:"validation failed", details:{...}} [TODO B]

## Frontend

- job_detail.html: Form giữ id "job-form"; bỏ th:object binding Thymeleaf (vì async tự fill) HOẶC giữ làm fallback; thêm <script th:src="@{/job-form-async.js}">; thêm <div id="toastContainer">; nút Save giữ type=submit

- job-form-async.js: Hiện thực loadDepartments() + loadSkills() + collectForm() + submitCreate(dto) — cả jQuery $.ajax POST + fetch POST; reset form sau create; toast success [TODO B]

## Slide phụ trách

- Slide 1 — Mở bài: Sync vs Async + VD thực tế

- Slide 3 — Vì sao cần async

- Slide 4 (phần create) — cú pháp jQuery vs fetch (snippet POST từ code thật)

- Slide 5 (phần create) — demo live: create không reload

## Test (B tự kiểm tra trước khi merge)

curl -X POST http://localhost:8080/api/jobs -H "Content-Type: application/json" -d "{\"title\":\"Dev\",\"location\":\"HN\",\"minSalary\":1000,\"maxSalary\":2000,\"deadline\":\"2026-12-31\",\"departmentId\":1,\"skillIds\":[1,2]}"
Form submit → toast "Created" + form reset, không reload, list dashboard tự cập nhật (nếu A đã merge).

# 6. Thành viên C — Edit + Delete + Tổng hợp slide (full-stack)

Branch: feature/edit-delete | Merge CUỐI (sau khi A + B merge, pull master, xử lý conflict với B ở job_detail.html)

## Backend

- JobServiceImpl.java: Hiện thực updateJob(Long id, JobRequest) — findById(id).orElseThrow(JobNotFoundException); gán field từ jobRequest; save; return [TODO C]

- JobRestController.java: Hiện thực PUT /api/jobs/{id} → JobDto (map dto→JobRequest, gọi updateJob, trả toJobDto) [TODO C]

- JobRestController.java: Hiện thực DELETE /api/jobs/{id} → ResponseEntity<Void> 204 (gọi jobService.delete) [TODO C]

## Frontend

- general_dashboard.html: Thêm modal confirm delete Bootstrap (#deleteConfirmModal); nút Delete trong row gắn data-id

- dashboard-async.js: Hiện thực confirmAndDelete(id) + deleteJob(id) — jQuery $.ajax DELETE + fetch DELETE; xoá row khỏi DOM; toast [TODO C]

- job_detail.html: Detect edit mode từ URL /jobs/{id} hoặc query ?id= → set editingId + đổi title/nút Save→"Update"; đảm bảo không conflict với phần create của B

- job-form-async.js: Hiện thực loadJobForEdit(id) + submitUpdate(id, dto) — jQuery + fetch; toast [TODO C]

## Slide phụ trách

- Slide 4 (phần edit/delete) — cú pháp jQuery vs fetch (snippet PUT/DELETE từ code thật)

- Slide 5 (phần edit/delete) — demo live: edit + delete không reload

- Slide 8 — Ưu/nhược jQuery vs fetch, khi nào dùng

- Slide 9 — Q&A + câu hỏi có thể bị cô hỏi

- TỔNG HỢP docs/presentation-outline.md — gom snippet thật từ A + B, cập nhật flow demo chính xác, đảm bảo 9 slide hoàn chỉnh

## Test (C tự kiểm tra trước khi merge)

curl -X PUT http://localhost:8080/api/jobs/1 -H "Content-Type: application/json" -d "{\"title\":\"Dev Sr\",\"location\":\"HN\",\"minSalary\":1500,\"maxSalary\":2500,\"deadline\":\"2026-12-31\",\"departmentId\":1,\"skillIds\":[1]}"
curl -X DELETE http://localhost:8080/api/jobs/1
Edit: click Edit → form prefilled → Save → toast "Updated", không reload.
Delete: click Delete → modal confirm → Confirm → row biến mất, toast, không reload.

# 7. Lịch trình phối hợp

## Giai đoạn Đầu

- A: Tạo JobDto + toJobDto + GET endpoints + Dept/Skill API

- B: Viết slide 1, 3 lý thuyết; đọc form; lên plan JS create

- C: Viết slide 8; đọc form + dashboard; lên plan JS edit/delete

## Giai đoạn Giữa

- A: Dashboard list + search async; viết slide 2,4,6,7; MERGE BRANCH TRƯỚC

- B: Form create async (jQuery + fetch); viết slide 4,5 create; MERGE SAU A

- C: Form edit + dashboard delete async; viết slide 4,5 edit/delete; MERGE CUỐI

## Giai đoạn Cuối

- A: Hỗ trợ debug API

- B: Hoàn thiện form create

- C: Hoàn thiện edit/delete + TỔNG HỢP presentation-outline.md + VERIFY TỔNG

# 8. Mốc giao nhận

- A merge trước: JobDto + toJobDto + GET endpoints + Dept/Skill API sẵn trên master → B, C pull master có foundation.

- B merge sau A: POST endpoint + exception handler + form create chạy được.

- C merge cuối: PUT/DELETE + updateJob + edit/delete UI + slide tổng hợp.

- VERIFY CUỐI (C điều phối, cả 3 test): mvnw compile → BUILD SUCCESS; mvnw spring-boot:run → test đủ 4 CRUD trên cả 2 mode jQuery/fetch + DevTools Network; docs/presentation-outline.md đầy đủ 9 slide.

# 9. Luồng demo ngày thuyết trình

- 1. Mở http://localhost:8080/auths/login

- 2. Login: admin@ats.org / 123 → redirect /jobs (dashboard)

- 3. Mở DevTools → Network tab → filter XHR/Fetch

- 4. Demo List: trang load → thấy GET /api/jobs trả JSON, không reload

- 5. Demo Search: gõ keyword → request mới, bảng tự cập nhật

- 6. Demo Create: click "Create new" → /jobs/detail → điền form → Save → thấy POST /api/jobs, toast success, không reload

- 7. Demo Edit: quay lại /jobs → click Edit → form prefilled → sửa → Save → thấy PUT /api/jobs/{id}, toast updated

- 8. Demo Delete: click Delete → modal confirm → Confirm → thấy DELETE /api/jobs/{id}, row biến mất, không reload

- 9. Toggle mode jQuery/fetch → làm lại 1 thao tác → so sánh request giống nhau

# 10. Lưu ý quan trọng (đọc trước khi code)

- JobRestController.java file nóng: A tạo khung + 2 method của A; B/C CHỈ THÊM method của mình, KHÔNG SỬA method của nhau. Merge theo thứ tự A→B→C.

- JobServiceImpl.java: A thêm toJobDto, C thêm updateJob — 2 method khác nhau, ít conflict. KHÔNG đụng toEntity/getJobsByCriteria/toDto(Job)→JobRequest (đã sửa ở đợt base).

- job_detail.html: B (create) + C (edit) — chia block rõ: B làm form submit handler chung onSubmit (đã có stub), submitCreate. C: loadJobForEdit + submitUpdate + detect edit mode. Quy ước: B làm trước phần create + dropdowns, C thêm phần edit sau.

- dashboard-async.js: A (list/search) + C (delete) — chia function rõ, ít conflict.

- handleApiError + toast: shared function — A hiện thực trong dashboard-async.js, B/C copy sang job-form-async.js (hoặc tách common.js nếu muốn, nhưng khuyến nghị copy để 2 file độc lập).

- Security tắt → không cần CSRF. Khi demo, nói rõ với cô "security đang tắt để đơn giản hoá, khi bật cần gửi header X-CSRF-TOKEN" (slide 9 câu 3).

- DB chưa có job PUBLISH → trang public /public/jobs vẫn rỗng. Demo CRUD trên /jobs (admin) không bị ảnh hưởng. Nếu muốn demo public có data → insert SQL tay "UPDATE jobs SET status='PUBLISH'" hoặc thêm nút Publish (ngoài scope).

- Account demo: admin@ats.org / 123 (role ADMIN, status ACTIVE).

# 11. Slide outline (tham chiếu nhanh)

| # | Slide | Người |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sync vs Async + VD thực tế | B |
| 2 | Tiến hoá XHR → jQuery → fetch → async/await | A |
| 3 | Vì sao cần async | B |
| 4 | Cú pháp jQuery vs fetch (list/create/edit/delete) | A + B + C |
| 5 | Demo live (dashboard + form, DevTools Network) | B + C |
| 6 | Cấu trúc code | A |
| 7 | Xử lý lỗi async | A |
| 8 | Ưu/nhược jQuery vs fetch | C |
| 9 | Q&A + câu hỏi có thể bị cô hỏi | C tổng hợp |

Chi tiết nội dung mỗi slide xem docs/presentation-outline.md.